Smart Journal - Cerinte Nefunctionale si Planificarea Iteratiilor

1. Cerinte Nefunctionale

| ID | Categorie | Descriere | Prioritate | Metoda de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-1 | Performance | Aplicatia trebuie sa incarce orice ecran in mai putin de 2 secunde in conditii normale. | High | Test de performanta cu 500+ intrari simulate |
| NFR-2 | Performance | Cautarea si filtrarea trebuie sa returneze rezultate in mai putin de 1 secunda pentru pana la 1000 de intrari. | High | Test automat cu 1000 de intrari in baza de date. |
| NFR-3 | Performance | Detectia dispozitiei prin modulul BERT trebuie sa se finalizeze in cel mult 10 secunde. Daca depaseste acest timp, intrarea se salveaza fara dispozitie. | Medium | Test manual cu timeout simulat. |
| NFR-4 | Performance | Generarea rezumatului lunar prin serviciul LLM trebuie sa afiseze un indicator de incarcare si sa se finalizeze in cel mult 30 de secunde. | Medium | Test manual cu masurarea timpului de raspuns. |
| NFR-5 | Security | Datele unui utilizator trebuie sa fie accesibile exclusiv de catre acel utilizator. | Critical | Test de securitate: incercare de acces la datele altui utilizator. |
| NFR-6 | Security | Parolele utilizatorilor trebuie stocate folosind un algoritm de hashing securizat (BCrypt). Parolele in text clar nu trebuie stocate niciodata. | Critical | Revizia codului modulului de autentificare si inspectia bazei de date. |
| NFR-7 | Usability | Un utilizator nou trebuie sa poata crea prima intrare in jurnal in cel mult 2 minute de la deschiderea aplicatiei, fara ajutor extern. | High | Sesiune de testare cu 3 utilizatori noi, timp masurat. |
| NFR-8 | Usability | Mesajele de eroare trebuie sa fie clare si sa descrie actiunea necesara pentru rezolvarea problemei. | Medium | Revizia interfetei, toate starile de eroare verificate. |
| NFR-9 | Reliability | Aplicatia nu trebuie sa piarda datele intrarii. Toate operatiile de scriere trebuie confirmate de baza de date inainte de a afisa succesul utilizatorului. | Critical | Test de tranzactii, simulare de erori la scriere. |
| NFR-10 | Reliability | Daca modulul BERT sau serviciul LLM nu sunt disponibile, restul aplicatiei trebuie sa functioneze normal. | High | Test de integrare cu modulele AI simulate ca indisponibile. |
| NFR-11 | Maintainability | Aplicatia trebuie sa respecte arhitectura pe 3 straturi (Presentation, Business Logic, Data Access) cu separare clara a responsabilitatilor. | High | Revizia arhitecturii, niciun apel direct la baza de date din stratul de prezentare. |
| NFR-12 | Maintainability | Logica de business trebuie acoperita de teste unitare cu un grad de acoperire de minimum 70%. | Medium | Raport de acoperire generat de framework-ul de testare. |
| NFR-13 | Portability | Aplicatia trebuie sa ruleze pe Windows, macOS si Linux fara modificari de configurare specifice platformei. | Medium | Build si rulare testata pe toate trei platformele. |

2. Planificarea Cazurilor de Utilizare pe 3 Iteratii

Cele 11 cazuri de utilizare sunt distribuite pe 3 iteratii. Functionalitile de baza se implementeaza primele, iar cele AI si export in iteratia finala.

2.1 Sumar iteratii

| Iteratie | Faza / Lab | Termen | Cazuri de utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteratia 1 | FAZA II / Lab 4 & 5 | Sapt. 9/10 | UC-1, UC-2, UC-3, UC-11 |
| Iteratia 2 | FAZA III / Lab 6 | Sapt. 13/14 | UC-4, UC-5, UC-8, UC-9 |
| Iteratia 3 | FAZA III / Lab 7 | Sapt. 13/14 | UC-6, UC-7, UC-10 |

2.2 Detalii iteratii

Iteratia 1 - Functionalitati de baza: utilizatorul poate crea, edita, sterge si vizualiza intrari. Autentificare implementata.

| Faza / Termen | FAZA II - Lab 4 & 5 ¦ Termen: Saptamana 9/10 |
| --- | --- |
| Cazuri de utilizare | UC-1: Creare intrare in jurnal UC-2: Editare intrare in jurnal UC-3: Stergere intrare din jurnal UC-11: Gestionare poze ale unei intrari |
| Livrabile | 1. CRUD complet pentru intrari de jurnal 2. Autentificare utilizator (inregistrare / autentificare) 3. Vizualizare lista intrari cu preview 4. Schema bazei de date implementata prin ORM 5. Diagrame de interactiune pentru UC-1, UC-2, UC-3, UC-11 6. Diagrama de clase rafinata cu entitatile din domeniul solutiei pentru iteratia 1 |

Iteratia 2 - Cautare, filtrare, dashboard cu statistici, streak tracking si notificari.

| Faza / Termen | FAZA III - Lab 6 ¦ Termen: Saptamana 13/14 |
| --- | --- |
| Cazuri de utilizare | UC-4: Cautare si filtrare intrari UC-5: Vizualizare dashboard si statistici UC-8: Urmarire streak de scriere UC-9: Primire notificare reminder |
| Livrabile | 1. Functionalitate de cautare si filtrare 2. Dashboard cu grafice de dispozitie si frecventa 3. Logica pentru contorul de streak 4. Sistem de notificari zilnice 5. Diagrame de interactiune pentru UC-4, UC-5, UC-8, UC-9 6. Diagrama de clase rafinata pentru iteratia 2 |

Iteratia 3 - Functionalitati AI (BERT pentru mood detection, LLM pentru rezumate si tipare) si export jurnal. Versiunea finala a aplicatiei.

| Faza / Termen | FAZA III - Lab 7 ¦ Termen: Saptamana 13/14 |
| --- | --- |
| Cazuri de utilizare | UC-6: Generare rezumat lunar prin LLM UC-7: Detectare tipare comportamentale prin LLM UC-10: Export intrari jurnal |
| Livrabile | 1. Integrare modul BERT fine-tuned pentru detectia dispozitiei 2. Integrare serviciu LLM pentru generare rezumate 3. Detectare tipare comportamentale prin LLM 4. Export PDF si CSV 5. Diagrame de interactiune pentru UC-6, UC-7, UC-10 6. Diagrama de clase finala 7. Testarea completa a aplicatiei |